## Slide 1
IR-Sensor Projektübernahme
Status, Herausforderungen & Vorgehensplan
Präsentation an die Projektleitung
2025

## Slide 2
Agenda
1
Projekt & aktueller Stand
2
Identifizierte Kernprobleme
3
Priorisierte Arbeitsreihenfolge
4
AI-gestützte Entwicklungsmethodik
5
Infrastruktur: Jira & Virtual Machine
6
Team-Unterstützung & Knowledge
7
Messaufbau & Feldtests
8
Nächste Schritte & Projektplan

## Slide 3
Projekt IR-Sensor — Aktueller Stand
✅ Bereits abgeschlossen
Stakeholder-Anforderungen erfasst (vor Monaten)
KI-gestützte Transformation in Systemanforderungen
Verlinkung der Anforderungen erfolgt
Parallele Vorarbeit an dem Projekt in den letzten Wochen
4 Kernprobleme identifiziert und dokumentiert
📋 Projektkontext
Einzelkämpfer-Projekt (kein Team)
Organisationsstrukturen müssen etabliert werden
AI-Entwicklungsmethoden (AI Codex) als Enabler
Ziel: Zuverlässiger IR-Sensor für Außenfeld-Messungen
Hardware: EPC611, STM32L4, IR-LED, LIN-BUS

## Slide 4
Identifizierte Kernprobleme
1
EPC611-Abstürze
Ca. alle 25 Min. → kein Signal mehr
Workaround: Spannung weg, Neustart. Root-Cause muss gefunden werden.
2
Teilverschattete Flächen
Sensor-Übersteuerung in Matrix-Bereichen
Keine Messung mehr möglich. IR-LED im Labor reproduzierbar, im Freifeld erwartet.
3
LIN-BUS / Nachbarschaft
UART-Zuordnung nach STM32F1→L4 Migration defekt
MAX Richter löst parallel. Zeitrahmen: offen.
4
Fehlerlogging & EEPROM
Kein persistenter Fehler-Speicher, kein ordentliches Logging
EEPROM + CAN-Schnittstelle müssen genutzt werden.

## Slide 5
Problem 1: EPC611-Abstürze (Prio 🔴)
Symptom
Absturz ca. alle 25 Minuten
Nach Absturz: keine Kommunikation mehr
Bisheriger Fix: Spannung trennen → Neustart
Zeigt auf tiefer liegende, systematische Probleme
Erforderliche Maßnahmen
Root-Cause-Analyse (Memory Leak? Watchdog? Hardware?)
Logging-Infrastruktur als Voraussetzung etablieren
Stabile Basis für alle weiteren Messmodi
Zuverlässige Lösung statt Workaround nötig

## Slide 6
Problem 2: Teilverschattete Flächen (Prio 🟠)
Problem
Bei teilverschatteten Bodenflächen
Sensor-Matrix wird in Bereichen übersteuert
Folge: Keine Messung mehr in diesen Bereichen
IR-LED im Labor: Problem nicht zuverlässig reproduzierbar
Annahme: Im Freifeld (Sommer) reproduzierbar
Lösungsansatz
Messaufbau im Außenfeld Kamen erforderlich
Sobald erste Messdaten empfangen werden können
Unterstützung durch Tobias Lippe, Lukas Igges, Lukas Dreier (BaLi)
Adaptive Sensor-Kalibrierung bei Mischlicht

## Slide 7
Problem 3: LIN-BUS & Problem 4: Fehlerlogging
⚡ LIN-BUS / Nachbarschaftsproblem
UART-Zuordnung nach STM32F1 → STM32L4 Migration passt nicht mehr
LIN-BUS nur teilweise verfügbar
MAX Richter löst parallel (Zeitrahmen: offen)
📝 Fehlerlogging & EEPROM/CAN
Module müssen Fehler persistent speichern können
EEPROM-Nutzung für Fehlerprotokolle etablieren
CAN-Schnittstelle für Logging-Export nutzen
Voraussetzung für alle Debugging-Aktivitäten
🎯 Arbeitsreihenfolge (Priorisierung)
1. Logging-Infrastruktur (EEPROM + CAN) → Fundament für alle weiteren Arbeiten
2. EPC611-Abstürze beheben (erst wenn Logging läuft → Root-Cause analysierbar)
3. Messmodi TIM, Greyscale, UDN → erst wenn Basis stabil
4. Verschattungsproblem → erst wenn Messdaten fließen (Außenfeld Kamen)
5. LIN-BUS → parallel durch MAX Richter

## Slide 8
AI-Gestützte Entwicklungsmethodik
🤖 AI Codex & AI-Methoden
AI Codex als primäres Entwicklungstool
Automatisierte Code-Generierung & Review
KI-gestützte Anforderungsanalyse (bereits im Einsatz)
Reduzierung manueller Arbeitsschritte
Schnellere Iteration bei Problembehebung
📊 Vorteile der AI-Methodik
Ein-Personen-Projekt effizient bearbeiten
Automatisierte Issue-Erstellung & Tracking
Time-Tracking für Zeitablauf-Analysen
Strukturierte Projektarbeit ohne Team-Overhead
Reproduzierbare Workflows & Dokumentation

## Slide 9
Infrastruktur: Jira Board & Virtual Machine
📋 Jira IRV4 Board
Separates Board für IR-Sensor (IRV4)
Automatischer Abruf von Issues & Stories
Time-Tracking für Zeitablauf-Dokumentation
In wenigen Tagen: Aussagen zum Zeitverbrauch
Integration mit AI-Entwicklungspipeline
🖥️ Virtual Machine
Ubuntu 26.04 Server
4 CPUs / 32 GB RAM / ~80 GB (dynamisch)
Automatische Jira-Ticket-Vorbereitung
Analog zum BorgOS-Setup
Auf einem der vorhandenen Server
🎯 Ziel der Infrastruktur
Nicht mehr alles händisch verwalten → Automatisierung durch AI-Pipeline
Jira als Single Source of Truth für Tasks, Fortschritt & Zeit
VM als Automatisierungs-Engine für Ticket-Preparation & BorgOS-Integration
Sichtbarkeit für die Projektleitung: Echtzeit-Status & Time-Tracking

## Slide 10
Team-Unterstützung & Knowledge
🧠 Knowledge-Experten
Norbert
Datenblätter analysieren & zerlegen
Kevin
Anforderungs-Review & Design-Review
🔧 Feldunterstützung (BaLi)
Tobias Lippe
Lukas Igges
Lukas Dreier
Unterstützung bei Gelegenheit
🔄 Parallelarbeit
MAX Richter: LIN-BUS Problem (parallel, eigenständig)
Norbert & Kevin: On-demand Knowledge (Datenblätter, Reviews)
BaLi-Team: Messaufbau-Unterstützung bei Gelegenheit
Hauptverantwortung & Entwicklung: Ich (allein) → Organisation ist Schlüssel

## Slide 11
Messaufbau Kamen — Außenfeld
📍 Kontext
Verschattungsproblem ist im Labor mit IR-LED nicht zuverlässig reproduzierbar
Annahme: Im Freifeld (Sommer) lässt sich das Problem zuverlässig nachstellen
Messaufbau in Kamen erforderlich, sobald erste Messdaten empfangen werden können
Abhängigkeit: Messmodi TIM, Greyscale, UDN müssen zuerst funktionieren
Unterstützung vor Ort durch BaLi-Team (Lippe, Igges, Dreier) bei Gelegenheit
⏱️ Voraussetzungen für den Messaufbau
✓ Logging-Infrastruktur stabil → ✓ EPC611-Abstürze behoben → ✓ Messmodi funktionierend → 📍 Außenfeld-Messung Kamen

## Slide 12
Nächste Schritte & Projektplan
Sofort
Jira IRV4 Board einrichten
VM (Ubuntu 26.04) provisionieren
AI-Pipeline konfigurieren
Design-Phase starten
Logging-Infrastruktur aufsetzen
Kurzfristig
EPC611-Root-Cause analysieren
EPC611-Absturz beheben
Messmodi TIM/Greyscale/UDN
EEPROM + CAN Logging operational
Design-Review mit Kevin
Mittelfristig
Messaufbau Kamen (Außenfeld)
Verschattungsproblem angehen
LIN-BUS (MAX Richter parallel)
Feldtests im Sommer
Projektplan finalisieren
📌 Projektplan folgt
Detaillierter Projektplan mit Meilensteinen wird erstellt, sobald ich mich intensiver mit den einzelnen Aufgaben beschäftigen konnte.

## Slide 13
Zusammenfassung
4 Kernprobleme identifiziert & priorisiert
Klare Arbeitsreihenfolge: Logging → Stabilität → Messmodi → Feldtests
AI-gestützte Entwicklung für effiziente Ein-Personen-Arbeit
Infrastruktur: Jira IRV4 + VM für Automatisierung & Tracking
Knowledge-Experten & Feldunterstützung verfügbar
Projektplan folgt nach intensiver Aufgabenanalyse
Fragen?